## Slide 1: Wprowadzenie do metodyki Scrum

## Slide 2: Podejście tradycyjne
plan → wykonanie
sekwencyjna natura wykonywanych zadań
  analiza i definiowanie wymagań
  projektowanie rozwiązań
  kodowanie rozwiązań
  testowanie
a co z komunikacją i współpracą?
odstępstwo od planu jest kosztowne
wiarygodność planu zależy od stopnia złożoności przedsięwzięcia

## Slide 3: Podejście empiryczne
kawałek po kawałku zamiast warstwa po warstwie
podejście iteracyjne
  przejrzystość
  ciągła weryfikacja kierunku rozwoju
  zmiana wymagań jest naturalnym elementem projektu

## Slide 4: Kilka prawidłowości
zasada Pareto: 80% wartości wynika z 20% funkcjonalności
60% dostarczanej funkcjonalności jest używana rzadko albo wcale
zaledwie 30% projektów informatycznych kończy się pełnym sukcesem

## Slide 5: Manifest agile
ludzie i interakcje z nimi ponad procesy i narzędzia
działające produkty ponad kompleksową dokumentację
współpraca z klientem ponad negocjowanie kontraktu
reagowanie na zmiany ponad wypełnianie planu

## Slide 6: Scrum
co to jest Scrum (młyn)?
  formacja w grze rugby
  metoda zarządzania projektami zgodna z manifestem agile
prosty zbiór zasad, reguł i ról

## Slide 7: Szkielet Scrum
iteracja
(sprint)
inspekcja
co 24h
zaległości
przyrost funkcjonalności

## Slide 8: Role
świnie:
  lider zespołu (Scrum Master, „młynarz”)
  właściciel produktu (Product Owner)
  zespół (Team)
kurczaki:
  pozostali zainteresowani
    A Pig and a Chicken are walking down the road.
    The Chicken says: "Hey Pig, I was thinking we should open a restaurant!"
    Pig replies: "Hm, maybe, what would we call it?"
    The Chicken responds: "How about 'ham-n-eggs'?"
    The Pig thinks for a moment and says: "No thanks. I'd be committed, but you'd only be involved!"
    --
    Question: In a bacon-and-egg breakfast, what's the difference between the Chicken and the Pig?
    Answer: The Chicken is involved, but the Pig is committed!

## Slide 9: Właściciel produktu
definiuje wymagania i wartości produktu
utrzymuje listę Product Backlog
decyduje o kolejności wytwarzania funkcjonalności
zatwierdza (bądź nie) rezultat pracy zespołu
zespół i właściciel produktu powinni ze sobą współpracować

## Slide 10: Zespół
samodzielnie organizuje pracę tak, aby wykonać założenia sprintu
  Udoskonalanie pracy podczas pracy
interdyscyplinarny, samowystarczalny, jednolita hierarchia służbowa
  Odejście od mapowania ról – wspólny cel: realizacja zadań
z reguły ok. 5-7 osób
podczas sprintu
  zespół pozostawia się samemu sobie
  skład zespołu nie powinien się zmieniać

## Slide 11: Scrum Master
jest liderem, a nie kierownikiem
pomaga właścicielowi produktu w wyborze elementów backlogu
pomaga zespołowi w zamianie zaległości na funkcjonalność
  usuwa przeszkody (blokady)
  chroni przed czynnikami zewnętrznymi
  rozwiązuje konflikty

## Slide 12: Co znaczy „wykonane”?
pełnowartościowy przyrost funkcjonalności
  gotowy do sprzedaży
  w pełni działający
  przetestowany
  z pełną dokumentacją
  kod zwrócony do repozytorium
rezultat sprintu zatwierdzony przez właściciela produktu

## Slide 13
sprint
14-30 dni
codzienny
Scrum
Product Backlog
Wybrane el. Product Backlog
Sprint Backlog

## Slide 14: Rejestr Product Backlog
jawna lista wymagań związanych z produktem (przejrzystość projektu)
każdy element na liście
  jest oszacowany (koszt, wartość, ryzyko)
  ma priorytet (oszacowany przez właściciela produktu)
elementy o wysokim priorytecie zawierają więcej szczegółów
może przyrastać i zmieniać się

## Slide 15
źródło: www.mountaingoatsoftware.com

## Slide 16: Spotkanie Sprint Planning
służy przekazaniu wizji i jest ograniczone czasowo do 8 godzin
1 część – Product Owner, Scrum master, zespół
  określenie listy el. Product Backlog (4h) – właściciel produktu
  określenie celu Sprintu
  szacowanie nakładu pracy każdego elementu
2 część – Scrum Master, zespół
  przygotowanie Sprint Backlog (4h) - zespół
  przyjęcie zobowiązania przez zespół

## Slide 17: Rejestr Sprint Backlog
lista zadań, które spowodują przekształcenie el. Product Backlog w gotowy moduł produktu (może edytować tylko zespół – nie PO)
zadania są szacowane i przydzielane członkom zespołu w czasie trwania sprintu
Pojedyncze zadanie o złożoności max 16h
Codzienna aktualizacja (remaining story points)

## Slide 18: Fundament (Story Points, Velocity)
Zamiast roboczodni bardziej abstrakcyjne miary:
  numeryczne (1,2,3, …)
  rozmiary t-shirt (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL),
  elementy ciągu Fibonacciego (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …).
Velocity (szybkość pracy) – ile Story Points w trakcie iteracji

## Slide 19
źródło: agilesoftwaredevelopment.com

## Slide 20: Kanban

## Slide 21: Sprint
14-30 dni kalendarzowych
lista zobowiązań jest „zamrażana”
  Nie mozna dodawać elementów backlog
  Ostateczność: product owner może przerwać Sprint
zespół jest izolowany od czynników zewnętrznych i całkowicie sam sobą zarządza
właściciel produktu powinien być dostępny dla zespołu aby udzielać wyjaśnień

## Slide 22: Codzienne spotkanie Scrum (stand-up meeting)
15 minut każdego rana, na stojąco
Każdy może przyjść, tylko zespół może mówić
3 pytania skierowane do każdego członka zespołu (przejrzystość w zespole)
  co zrobiłeś od ostatniego spotkania?
  czym teraz będziesz się zajmować?
  czy coś cię blokuje w osiągnięciu celu?
Nie do rozwiązywania problemów ani niepotrzebnych dyskusji
Zapobiega też Syndromowi Studenta

## Slide 23: Wykres wypalania sprintu
przejrzystość postępów prac
źródło: www.chrisspagnuolo.com

## Slide 24: Rejestr blokad
impediments backlog
lista sytuacji opóźniających pracę zespołu
zespół informuje o blokadach na codziennych spotkaniach
zarządzany przez Scrum Mastera
Scrum Master jest odpowiedzialny za usuwanie blokad, raportuje o tym na codziennych spotkaniach

## Slide 25: Zakończenie sprintu
Spotkanie Sprint review (4h)
  zaprezentowanie wykonanej funkcjonalności
  zespół nie powinien przygotowywać się do prezentacji dłużej niż godzinę
  funkcjonalność która nie jest wykonana nie może być zaprezentowana
  pod koniec spotkania właściciel produktu odpowiada na pytania, wrażenia, pożądane zmiany, itp.
  modyfikacja i rearanżacja Product Backlog
Każdy może uczestniczyć

## Slide 26: Zakończenie sprintu
Spotkanie Sprint Retrospective
  co poszło dobrze podczas ostatniego sprintu?
  co poszło źle?
  co chcemy zacząć robić?
  co robimy niepotrzebnie?
Uczestniczy zespół Scrum Master, Product Owner i ew. inni
Scrum master wykorzystuje te informacje aby w przyszłości ułatwić pracę zespołu

## Slide 27: Skalowanie Scrum

## Slide 28: Skalowanie Scrum